**Rapport d’activités - RSSB**



**Mickael FERNANDEZ**

**Table des matières**

[Semaine 16 : 2](#__RefHeading___Toc108_2376621567)

[Semaine 17 : 2](#__RefHeading___Toc110_2376621567)

[Semaine 18 : 2](#__RefHeading___Toc112_2376621567)

[Semaine 19 : 2](#__RefHeading___Toc114_2376621567)

[Semaine 20 : 2](#__RefHeading___Toc116_2376621567)

[Semaine 21 : 2](#__RefHeading___Toc118_2376621567)

[Semaine 22 : 2](#__RefHeading___Toc120_2376621567)

[Semaine 23 : 2](#__RefHeading___Toc122_2376621567)

[Semaine 24 : 2](#__RefHeading___Toc124_2376621567)

# Semaine 16 :

*Lundi 17 Avril 2023 :*

- Première réunion interne au RSSB (avec la présence des membres du Bureau et des membres du CA) se réalisant tous les lundis. Celle-ci est à propos des actions faites de chacun et des informations jugées nécessaires et donc des délais à respecter selon les sujets ; la responsabilité engagée d’une personne à propos d’un certain sujet (si manque de personnel par exemple, remplacements, etc.)

Avec la présence de :

- Marie-Hélène VAN GRUNDERBEECK (présidente)

- Aline RUBIO (trésorière)

- Hélène PUAUD (secrétaire)

- Catherine BARRERE (membre CA, venant tous les 15 jours (toutes les 2 réunions))

- Isabelle LAVIGNE (secrétaire)

- Martine BOUSQUET (secrétaire adjointe)

- Présentation de soi, premier topo du site web (futures fonctionnalités), fonctionnement interne au RSSB (organisation des réunions, organigramme de l’association), prise de parole chacun à son tour (sans nécessairement respecter la hiérarchie)

- Découverte des locaux de la maison de quartier et présentation avec les membres du locaux (assistante sociale, gérant, bénévoles, etc.)

*Premières propositions (fiche de bénévoles à remplir sur le site web → envoyé sur l’adresse mail qui fera un retour mais qui ne deviendra pas une solution (complications pour la signature))*

Première approche du site web :

- Regarder les sites web associatifs de la ville de Blagnac (<https://sites.google.com/view/bigres/liens-externes>, <https://www.mairie-blagnac.fr/>, https://www.constancelapetiteguerriereastronaute.org/ et d’autres sites plus archaïques)

- Regarder les hébergements (Systonic pour le site de la mairie de Blagnac)

Plan à faire de la semaine :

- Réaliser des maquettes proposant plusieurs formes du site web

- Voir si le Compte-Rendu de l’Assemblée Générale peut être une information à être recensée sur le site web (et donc accessible à tous) → question à poser en réunion

- Rechercher des hébergeurs payants

- Faire un cahier des charges avec les avantages / inconvénients des hébergeurs, de la demande client etc.

*Mardi 18 Avril 2023 :*

- Établir le DCE de l’association

- Réaliser la structure du cahier des charges

- Obtenir la charte graphique, nécessaire à la réalisation des maquettes

*Mercredi 19 Avril 2023 :*

- Etablir le plan (boîte à idées) de(s) maquette(s)

- Commencer à réaliser les maquettes

*Jeudi 20 Avril 2023 :*

- Continuer à réaliser les maquettes

- Réaliser l’arborescence probable du site web

- Commencer à chercher des hébergeurs

*Vendredi 21 Avril 2023 :*

- Point Hebdo avec Aline

- Ajustement des maquettes / arborescence / structure de présentation pour les hébergements

- Réalisation de la diaporama de présentation

# Semaine 17 :

*Lundi 24 Avril 2023 :*

- Réunion interne + présentation du diaporama (maquettes + propositions d’hébergement)

- Nouveaux ajustements des maquettes (en fonction des avis des membres du Bureau)

- Installation des outils nécessaires au développement (XAMPP (+ config), VSC (+ extensions), Brave)

*Mardi 25 Avril 2023 :*

- Finalisation de l’installation des outils

- Débuts de la création du site web (charte graphique)

- Réception de l’appel de IONOS pour clarifier les interrogations sur l’offre de l’hébergement (antivirus, coûts de départs, etc.)

*Mercredi 26 Avril 2023 :*

- Poursuite et finalisation de la charte graphique (avec animations)

- Création des différents pages hors connexion

*Jeudi 27 Avril 2023 :*

- Réalisation / Duplication des titres des pages

- Débuts de l’alimentation du contenu du site (localisation, page d’accueil)

*Vendredi 28 Avril 2023 :*

- Point Hebdo avec Aline

- Recherches de solutions en matière de maintenabilité

- Poursuite de l’alimentation du contenu du site (organigramme, docs permanents, redirection vers mail lorsque l’on clique sur le mail de la page ‘localisation’)

Accès au Drive du RSSB

# Semaine 18 :

*Mardi 2 Mai 2023 :*

- Réunion interne + Présentation du début du site web & discussions autour de l’agencement et de l’alimentation de ce dernier

- Modification des images et de l’animation (carrousel) des images par le fondu au lieu d’un défilement

- Bouton avec ancrage vers les actualités

*Mercredi 3 Mai 2023 :*

- Finalisation et concrétisation du choix de l’hébergement (IONOS) → reseausocialsolidaireblagnac.org

- Poursuite de la construction du site web (fond & forme du formulaire de contact, ajustement du header, personnes âgées)

- Envoi d’un mail au tuteur pédagogique

- Conversion du code existant (HTML/CSS) en PHP

- Création d’un fichier « .htaccess » permettant de ne pas avoir accès au dossier include et ses sous-dossiers (si on le renseigne dans l’url) mais étant toujours accessible depuis les autres pages webs (pour pouvoir visualiser un pdf, afficher les images depuis une page web etc.)

*Jeudi 4 Mai 2023 :*

*-* Création du formulaire de connexion + formulaire du mot de passe oublié

- Début de la création de la base de données MySQL sous phpMyAdmin

- Traitement du formulaire de connexion (passerelle entre code PHP et SQL).

*Vendredi 5 Mai 2023 :*

- Point Hebdo + envoi d’un mail sur les interrogations

- Gestion des fichiers accessibles hors connexion et avec connexion

- Modification du header avec connexion

# Semaine 19 :

*Mardi 9 Mai 2023 :*

- Réunion quotidienne

- Modification du choix des images

- Réajustement de la syntaxe

- Modification de la table ‘Membre’ pour ajouter le numéro de téléphone

*Mercredi 10 Mai 2023 :*

- Page modification des informations (dissociée de l’administrateur avec les membres de l’association et les enseignants)

- Page « modifier son mot de passe »

*Jeudi 11 Mai 2023 :*

- Page « Adultes et familles »

- Page « Jeunes »

- Page « Nos activités »

- Page « Notre association »

- Réajustement de la page « Personnes âgées »

- Réajustement du menu du site (retrait de la page « Pour tous », remplacement de la page « livre d’or » par « presse »)

- Réajustement du carrousel d’images (animation non fonctionnelle)

*Vendredi 12 Mai 2023 :*

- Modification de la base de données (remplacement de genre par sexe)

- Page « Création d’un compte »

- Page « Suppression d’un compte »

# Semaine 20 :

*Lundi 15 Mai 2023 :*

- Page « Bénévoles »

- Page « Mentions légales »

- Page « Confidentialité »

- Création de l’adresse mail IONOS ([contact@reseausocialsolidaire.org](mailto:contact@reseausocialsolidaire.org))

- Création d’un certificat SSL (pour avoir le « https » au lieu de « http »)

- Ajustement des liens hypertextes

- Page « Modification d’un compte »

*Mardi 16 Mai 2023 :*

- Création du cookie + « Se souvenir de moi ? »

- Ajustement du haut de page et du bas de page (retrait de la page crédits car les infos figurent dans la page « mentions légales »)

- Mise en place du « Mot de passe oublié » → ne peut être testé qu’au déploiement du site web

- Modification entière des couleurs du site web

*Mercredi 17 Mai 2023 :*

- Restructuration de l’arborescence des fichiers et dossiers (dissociation des fichiers de traitement, des images et des pdfs)

- Création de la base de données « IMAGE » et « PDF »

- Page « RSSB en images » + maintenance

- Page « Partenariats » + maintenance

- Page « Adultes et familles » + maintenance effectuée (pour le PDF)

- Page « Jeunes » + maintenance effectuée (pour le PDF)

- Page « Personnes âgées » + maintenance effectuée (pour le PDF)

- Page « Organigramme » + maintenance effectuée (pour le PDF)

- Page « Formations » + maintenance effectuée (pour le PDF)

*Vendredi 19 Mai 2023 :*

- Déploiement du site web sur l’hébergeur & migration vers la base de données de l’hébergeur

- Mot de passe oublié fonctionnel (voir pour le logo RSSB qui ne charge pas)

- Activation de la protection de domaine

- Formulaire « Nous contacter » fonctionnel

- Page « Temps de bénévolat » et sa fonctionnalité qui marchent

# Semaine 21 :

*Lundi 22 Mai 2023 :*

- Fonctionnalité du cookie réglée (préciser le chemin du cookie car le cookie se créait sur l’ensemble des fichiers compris dans le dossier « traitement »)

- Ajustement de la REGEX pour les numéros de téléphone et le mot de passe

- Maintenance de la description + image disponible sur la page « Localisation et accès »

- Fenêtre de confirmation pour le temps de bénévolat

- Maintenance de la description pour les images de la page « RSSB en images »

- Maintenance de la page « Docs permanents » (PDF + description)

*Mardi 23 Mai 2023 :*

- Réglage des problèmes de redirection avec et sans session

- Traitement des caractères spéciaux (à l’envoi de mails + dans la base de données)

*Mercredi 24 Mai 2023 :*

- Ajustement du menu et des pages accessibles par le bénévole (retrait pages « Presse » et « Appel à bénévole »)

- Page « Actualités » + maintenance (ajout d’un texte, d’une image ou des deux + modification d’un texte + suppression d’un texte, d’une image ou des deux)

- Longueur des textareas modifiée

- Formulaires côté CSS ajustés

- Images du RSSB ajustées

- Cahier de tests commencé et dossier partagé finalisé

*Jeudi 25 Mai 2023 :*

- Récupérer les données du temps de bénévolat

- Mémoire du temps de bénévolat réalisé

- Nouvelles actualités mises au dessus

- Envoi d’un mail lors d’une modification de compte de l’administrateur ou d’un bénévole

- Continuation du cahier de tests

*Vendredi 26 Mai 2023 :*

- Bouton « annuler » sur la page d’actualités et temps de bénévolat

- Cahier de tests et dossier partagé diffusés

- Supprimer les balises <br> + agrandir et modifier la police + rétrécir la taille de l’image sur la page « Actualités »

- Modification du nom de l’expéditeur lors de l’envoi de mails (formulaire de contact, modification d’informations et temps de bénévolat)

- Ajout du bouton « Supprimer » pour supprimer une ligne dans le temps de bénévolat

- Récupération de l’image du RSSB quand on clique dans « Mot de passe oublié »

- Cahier de tests finalisé

- Modification du texte d’explication sur le temps de bénévolat

- Partage des identifiants et mdp aux testeurs

# Semaine 22 :

# Semaine 23 :